技术架构方案 · TECHNICAL ARCHITECTURE

饲料法规智能体架构方案

面向合规问答、配方校验、法规监控与材料预审的智能体系统设计

智能体应用研发组 ｜ 2026 年 10 月 28 日 ｜ 版本 V1.0

目录

一、背景与目标	1

（一）业务背景	1

（二）建设目标	1

（三）设计原则	1

二、总体架构	1

三、数据与知识层	1

（一）法规知识库（核心资产）	1

（二）结构化规则库	1

（三）案例库与索引	1

四、能力层	1

五、智能体核心层	1

（一）编排与规划	1

（二）子智能体分工	1

（三）记忆体系	1

六、应用层与交互设计	1

七、技术选型建议	1

八、实施路径（里程碑）	1

九、风险与应对	1

十、预期产出	1

方案摘要（Executive Summary）

本方案面向饲料行业监管与企业合规场景，设计一个以「可溯源法规知识底座 + 规则与模型双轨推理」为核心的饲料法规智能体（Feed-Reg Agent）。系统采用五层架构：数据与知识层沉淀条款级法规知识库与结构化规则库；能力层提供 RAG 检索、规则引擎、引用定位与文档解析；智能体核心层以 Planner–Executor 模式编排问答、校验、监控、审核四个子智能体；应用层交付对话问答、合规校验工作台、变更监控简报与开放 API。 方案强调监管场景特有的工程纪律：所有监管结论必须溯源到具体条款、量化硬约束以确定性规则引擎优先、对外输出须经人工确认，并配套四期实施路径与风险应对机制。

## 一、背景与目标

### （一）业务背景

饲料行业监管链条长、法规体系庞杂：上游涉及《饲料和饲料添加剂管理条例》及配套部门规章，中游涉及《饲料原料目录》《饲料添加剂安全使用规范》《饲料卫生标准》（GB 13078）等目录与强制标准，下游涉及生产许可、产品标签、进口登记与日常抽检。企业合规人员与监管人员面临三类共同痛点：

- 法规更新频繁、来源分散（部门规章、农业农村部公告、标准修订、地方细则），人工跟踪成本高、易遗漏；

- 合规判断专业门槛高（原料可用性、添加量上限、禁用物质、标签标示要求相互交叉引用），非专家难以给出可靠结论；

- 问询与审核工作重复度高（标签审核、配方核查、许可材料预审），缺乏可复用的自动化能力。

### （二）建设目标

构建一个饲料法规领域智能体（Feed-Reg Agent），实现四项核心能力：

- 法规问答：基于权威法规知识库的检索增强问答，答案可溯源到具体条款；

- 合规校验：对饲料配方、原料使用、添加剂用量、标签文案进行规则化与推理式合规核查，输出结构化风险报告；

- 法规变更监控：自动追踪法规与标准更新，生成变更摘要与影响分析（波及哪些原料、品类、标签声明）；

- 审核工作流：为许可申报、标签备案等场景提供材料预审与人机协同复核。

### （三）设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 合规优先 | 涉及监管结论的输出必须可溯源（条款号+原文），禁止无依据作答 |
| 规则与模型双轨 | 量化硬约束（限量、禁用）用确定性规则引擎，语义判断用 LLM，二者结论冲突时以规则为准 |
| 人在回路 | 涉及对外提交的合规结论必须经人工确认，智能体定位为「辅助审核」而非「自动批准」 |
| 知识时效可审计 | 知识库版本化，每条答案绑定法规版本快照，历史结论可回溯 |

## 二、总体架构

系统采用五层架构，自下而上为数据与知识层、能力层、智能体核心层、应用层，并由贯穿各层的治理与安全体系保障。分层职责如下表所示：

| 层级 | 核心组成 | 职责定位 |
| --- | --- | --- |
| 应用层 | 法规问答、合规校验工作台、变更监控简报、API/插件 | 面向不同角色的产品化交付入口 |
| 智能体核心层 | 意图理解、任务规划（Planner）、四个子智能体（问答/校验/监控/审核）、结论整合、记忆体系 | 任务拆解、多智能体协作与结果汇聚 |
| 能力层 | RAG 检索、规则引擎、法规引用定位、OCR 解析、报告生成 | 可复用的原子能力服务 |
| 数据与知识层 | 法规知识库（条款级）、目录/限量库、案例库、向量+全文双索引 | 领域知识沉淀与检索底座 |
| 治理与安全（贯穿） | 版本化、溯源审计、权限、评测与监控 | 保障合规性、可审计性与持续质量 |

架构要点：智能体不直接生成监管结论，而是「检索引用 → 规则校验 → 模型整合」三段式得出结论，任何环节不可溯源时拒答并转人工。

## 三、数据与知识层

### （一）法规知识库（核心资产）

知识库按「法规—章—条—款—项」四级结构存储，一条记录包含：条款正文、发文机关、生效日期、废止/修订状态、关联文件、术语标注。覆盖范围分五类：

| 知识类别 | 内容示例 | 更新频率 |
| --- | --- | --- |
| 法律法规 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》及修订 | 低（按修订） |
| 部门规章 | 《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》 | 低 |
| 规范性文件 | 农业农村部公告（原料目录增补、添加剂品种调整） | 高 |
| 目录与限量 | 《饲料原料目录》《饲料添加剂安全使用规范》《饲料卫生标准》限量表 | 中 |
| 标准文档 | GB/T 产品标准、检测方法标准、标签强制标示要求 | 中 |

### （二）结构化规则库

在文本知识之外，将可计算的合规约束抽取为结构化规则：

- 原料规则：原料是否在《饲料原料目录》内、适用动物范围、使用限制条件；

- 添加量规则：添加剂在特定动物品类下的最大添加量、配伍禁忌、停药期要求；

- 禁用清单：禁用物质及其检测判定阈值；

- 标签规则：强制标示项、禁止性宣称、通用名称与商品名要求。

### （三）案例库与索引

- 案例库：历史审核结论、行政处罚案例、监管问答口径，用于少样本参考与结论校准；

- 双路索引：向量索引（语义检索，BGE/GTE 类中文 embedding）+ 全文倒排（条款号、关键词精确命中），召回后统一重排序；

- 版本化：知识库按法规版本打快照，问答与校验结果记录所引版本。

## 四、能力层

| 能力 | 职责 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RAG 检索服务 | 多路召回 + 重排 + 引用定位 | 返回条款级引用，供答案溯源 |
| 规则引擎 | 结构化规则执行 | DSL 表达「品类×物质×限量」，输出确定结论（合格/超限/禁用） |
| 法规引用定位 | 答案 → 条款原文校验 | 防止模型幻觉引用，对引用做逐条比对 |
| 文档解析 | PDF/扫描件 OCR、表格抽取 | 处理公告附件、标签图片、检测报告 |
| 报告生成 | 合规报告、变更简报模板化输出 | 固定模板 + 模型填充，保证格式一致 |

## 五、智能体核心层

### （一）编排与规划

采用 Planner–Executor 模式：入口 Agent 完成意图理解与任务拆解，生成执行计划（如「校验配方 → 拆为原料合法性、添加量、标签三步」），逐步调度子智能体与工具，汇总形成最终结论。复杂任务引入 ReAct 式反思：中间结论若与规则引擎冲突，触发复核而非直接输出。

### （二）子智能体分工

| 子智能体 | 触发场景 | 核心动作 |
| --- | --- | --- |
| 问答 Agent | 「XX 原料能不能用于 XX 饲料」 | 检索 → 引用 → 结构化作答（结论+依据+注意事项） |
| 校验 Agent | 配方/标签/申报材料合规核查 | 解析输入 → 规则引擎全量比对 → LLM 补充语义项 → 风险分级报告 |
| 监控 Agent | 定时任务 | 抓取法规发布源 → 差异比对 → 变更摘要 + 影响面分析 |
| 审核 Agent | 许可/备案材料预审 | 清单核对 → 缺项标注 → 生成预审意见供人工复核 |

### （三）记忆体系

- 会话记忆：维持多轮追问的上下文（如先问限量、再追问某配方的合规性）；

- 用户画像记忆：记录企业所属品类、常检产品，简化后续提问；

- 案例记忆：沉淀高价值审核案例，作为后续同类问题的参考先例。

## 六、应用层与交互设计

| 应用 | 用户 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 法规问答 | 合规专员、业务人员 | 对话式问答，答案附带条款引用卡片，可一键跳转原文 |
| 合规校验工作台 | 配方师、标签审核员 | 上传配方表/标签稿 → 风险分级报告（高/中/低）→ 在线申诉与复核 |
| 变更监控简报 | 合规负责人 | 周报/即时推送，标注受影响产品线 |
| 开放 API | 业务系统 | 供 ERP/LIMS 系统在采购、投产环节嵌入合规校验 |

## 七、技术选型建议

| 模块 | 推荐方案 | 备选 |
| --- | --- | --- |
| 智能体框架 | LangGraph / 自研状态机编排 | Dify、Coze（快速验证期） |
| LLM | 国产合规大模型（如 DeepSeek、Qwen 系列），监管场景建议私有化部署 | 云端 API（非敏感场景） |
| Embedding | BGE-M3 中文向量模型 | GTE、Jina |
| 向量库 | Milvus / Elasticsearch（兼顾向量+全文） | PostgreSQL + pgvector（轻量起步） |
| 规则引擎 | 自研 DSL + Python 执行器（规则量可控时） | Drools（规则规模大时） |
| OCR | PaddleOCR（表格场景强） | 云厂商文档智能服务 |
| 服务化 | FastAPI + Redis + PostgreSQL | — |

选型原则：优先可控与可审计，监管场景避免依赖不可解释的黑盒；规则引擎量级有限时自研 DSL 更易维护。

## 八、实施路径（里程碑）

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期：知识底座 | 6–8 周 | 法规知识库 v1（五大类入库）+ 双路检索 | 抽样问答引用准确率 ≥ 95% |
| 二期：问答与监控 | 4–6 周 | 问答 Agent + 法规变更监控 MVP | 内测用户满意度 ≥ 80% |
| 三期：合规校验 | 6–8 周 | 规则库 v1（原料/限量/标签）+ 校验工作台 | 人工复核一致性 ≥ 90% |
| 四期：审核与开放 | 4–6 周 | 材料预审 Agent + 开放 API | API 接入 1 个以上业务系统 |

## 九、风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 模型幻觉引用不存在的条款 | 高 | 引用定位器逐条校验，校验失败即拒答并转人工 |
| 地方细则与国家法规冲突 | 中 | 知识库分层存储并标注效力位阶，冲突时双列呈现 |
| 法规更新滞后导致过期结论 | 中 | 监控 Agent 双源比对，过期版本答案自动加「已修订」提示 |
| 规则覆盖不全造成漏检 | 中 | 校验报告区分「规则判定」与「模型判断」，未覆盖项显式标注 |
| 用户将辅助结论当最终批复 | 中 | 全部对外输出标注「辅助意见，不构成监管结论」 |

## 十、预期产出

- 一套可溯源、可审计的饲料法规知识底座（条款级知识库 + 结构化规则库）；

- 四个可独立交付的智能体应用（问答、校验、监控、预审）；

- 一套面向监管场景的智能体工程规范（溯源、评测、版本化、人在回路），可复用到其他垂直法规领域（如兽药、宠物食品）。